**Proposal Proyek**

**Fitur Sort, Filter dan Homepage Banner**

LATAR BELAKANG

Pada era yang serba digital seperti sekarang, ditambah lagi dengan adanya kasus penyebaran virus COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Untuk itu agar kebutuhan berleanja masyarakat bisa terpenuhi tanpa harus keluar rumah, toko online bisa menjadi solusi.

TUJUAN

Pada proyek ini akan di-implementasikan beberapa fitur dari toko online agar menambah daya Tarik dan minat masyarakat untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah, sehingga mengurangi intensitas masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah.

PERANCANGAN

1. Project Character dan Project Scope

Project Name : Implementasi Fitur Sort, Filter dan Homepage Banner

Company : Tokopedia

Focus Area : Aplikasi dan Web Desain

Project Time : 27 April 2022 sampai 1 Juli 2022

Cost Estimation : RP.12.000.000

1. Alur pengerjaan Proyek

ALUR PROYEK

Studi kasus

Pengerjaan Fitur

Homepage Banner

Filter

Sort

Demo Aplikasi

Revisi

Finish

1. Timeline

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/04/22 – 05/05/22 | 06/05/22 –  10/05/22 | 11/05/22 –  25/06/22 | 26/06/22 – 01/07/22 |
| Studi kasus dan Interview Client | Mempersiapkan kebutuhan | Mencakup pengerjaan, revisi dan demo ke client | Penger jaan revisi akhir dan demo aplikasi ke client |

1. Stakholder

Manager Proyek : Najib

Analisis Sistem : Taro, Conan

Desainer : Conan, Najib

Pemrogram : Conan, Taro

Tester : Najib

1. Perangkat dan aplikasi yang digunakan
2. Sperangkat PC yang mumpuni
3. Software untuk pembuatan aplikasi
4. Internet dan web hosting
5. Github untuk kolaborasi pengerjaan proyek secara daring